**[ 9월 4주차 프로젝트 수행 일지 ]**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **프로젝트 주제** | 금융 공공 데이터 포탈 기반의 고객 금융 자산 분석 비교 서비스 | | |
| **프로젝트 팀명** | AllABO(올라보) | 프로젝트 팀원 | (팀장)문준일  (팀원)김서연 남연재 안도연 이예지 한수정 |

※ 프로젝트 수행 일지는 매주 금요일 17:00 전까지 최종본을 저장해주세요

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. 프로젝트 수행 계획 및 현황** | | |
| **이름** | **금주 프로젝트 수행 내용** | **차주 프로젝트 수행 계획** |
| **김서연** | **- 맞춤 상품 페이지 설문 카테고리 선택 UI 구현**  **- 맞춤 상품 페이지 section 별 스크롤 기능 구현** | **- 맞춤 상품 페이지 내 전체 상품 Figma 디자인**  **- 맞춤 상품 설문결과 페이지 Figma 디자인** |
| **남연재** | **- 로그인 페이지, 이메일 찾기 Modal, 비밀번호 찾기 Modal 구현**  **- 회원가입 페이지 구현**  **- Navbar Header 구현** | **- 자산 분석 페이지 디자인**  **- 마이페이지 구현** |
| **문준일** | **- 신용/체크카드 맞춤 상품 설문 구성 및 데이터 전처리**  **- 예/적금 데이터 통합**  **- CODEF API 키 발급 및 Access Token 발급**  **- API 기능명세 작성** | **- 로그인(social, security) 기능 구현**  **- 자산분석/ 차트 페이지 BE 기능 구현** |
| **안도연** | **- 메인 페이지 퍼블리싱**  **- 맞춤 상품 추천, 전체 상품 view 퍼플리싱**  **- Git 이슈, PR 템플릿 생성** | **- 맞춤 상품 추천 페이지 TOP3 View 버그 해결**  **- 자산 설계 페이지 디자인** |
| **이예지** | **- Chat GPT 자산 설계, 1년 후 예상 자산 프롬프팅**  **- 사용자 맞춤 상품, 예/적금 설문 구성 및 데이터 전처리**  **- Figma 자산 분석 페이지 디자인**  **- Figma 맞춤 상품 추천 페이지 디자인** | **- 상품 추천 설문 데이터 연동**  **- VO 동기화 및 통일** |
| **한수정** | **- 사용자 마이데이터 DB 구성, 데이터 전처리**  **- Chat GPT 자산 분석, 보험 리밸런싱 프롬프팅**  **- API 연동**  **- GitHub 백엔드 프로젝트 초기 세팅** | **- 회원 가입 기능 구현**  **- 자산 설계 프롬프팅 기능 구현** |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. 강사님 피드백** | |
| **강사님** | 1. **향후 개발 중 데이터 처리 이슈가 최소화되도록 할 것.** 2. **추천 페이지의 핵심 기능인 상품 추천 및 자산 분석 관련 버그는 프로젝트 전체 품질에 큰 영향을 줄 수 있으니 신속히 해결할 것.** 3. **VO(값 객체) 통일 작업에서는 데이터 일관성이 가장 중요.** 4. **API 상세명세를 통해 각 팀원의 Part 통합 시 오류 없도록 할 것.** |