**[ 9월 4주차 프로젝트 수행 일지 ]**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **프로젝트 주제** | 금융 공공 데이터 포탈 기반의 고객 금융 자산 분석 비교 서비스 | | |
| **프로젝트 팀명** | AllABO(올라보) | 프로젝트 팀원 | (팀장)문준일  (팀원)김서연 남연재 안도연 이예지 한수정 |

※ 프로젝트 수행 일지는 매주 금요일 17:00 전까지 최종본을 저장해주세요

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. 프로젝트 수행 계획 및 현황** | | |
| **이름** | **금주 프로젝트 수행 내용** | **차주 프로젝트 수행 계획** |
| **김서연** | **- 카테고리별 상품 조회 UI 디자인**  **- UI 컨벤션 정의** | **- 공용 컴포넌트 세팅**  **- 페이지별 확장성을 고려한 구조 구축** |
| **남연재** | **- 자산 분석 페이지 와이어프레임 구성**  **- 마이페이지 UI 디자인**  **- 시스템 아키텍처 구성** | **- 보험 리밸런싱 와이어프레임 구성 완료**  **- 보험 상품 간의 비교를 직관적으로 할 수 있는 UI/UX를 구성** |
| **문준일** | **0카드 데이터 질문 리스트에 맞는 컬럼 추가**  **0예적금 데이터 통합**  **0카드 상품 추천 설문조사 리스트 작성** | **- 카드 설문 리스트 작성**  **- MySQL을 이용한 DBMS 구성 및 연결 준비** |
| **안도연** | **- 보험, 대출 데이터 크롤링**  **- 카드 소비내역 추출 및 분류**  **- KOSIS 연령별 추가 전처리**  **- 프론트 개발 환경 세팅** | **- 상품 추천 페이지 구성**  **- 백엔드와의 연동을 통한 데이터 반영 구현** |
| **이예지** | **- 피그마 메인 페이지 완성**  **- 피그마 카테고리 페이지 수정**  **- 피그마 자산 설계 및 추천 페이지 설계** | **- API기능 명세서 작성 마무리**  **- 전체 상품 조회 기능 구현** |
| **한수정** | **- 국민은행 서버 ERD 완료**  **- API 기능 명세 리스트화 및 노션 정리**  **- 소득 대비 소비 지출 API 개발 완료**  **- 통계 자료 OpenAPI 발급 및 데이터 전처리** | **- API 기능 명세서 작성 마무리**  **-국세청 홈택스 공공데이터 수집** |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. 강사님 피드백** | |
| **강사님** | 1. **사용자 피드백을 빠르게 반영할 수 있도록 사용성 테스트를 염두해두고 진행** 2. **데이터 포맷 변환 작업을 통해 다양한 데이터 소스에서 일관된 형식을 맞추는 것은 필수적인 과정이지만, 데이터 변환 과정에서 혹시 발생할 수 있는 변형에 주의. 특히 CSV -> SQL 변환 시 데이터 무결성 검증 확인.** 3. **설문 기반 데이터는 유의미한 패턴을 발견할 수 있도록 가능하다면 통게적으로 신뢰성 있는 데이터를 사용.(없으면 임의 추가)** |