**[ 10월 1주차 프로젝트 수행 일지 ]**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **프로젝트 주제** | 금융 공공 데이터 포탈 기반의 고객 금융 자산 분석 비교 서비스 | | |
| **프로젝트 팀명** | AllABO(올라보) | 프로젝트 팀원 | (팀장)문준일  (팀원)김서연 남연재 안도연 이예지 한수정 |

※ 프로젝트 수행 일지는 매주 금요일 17:00 전까지 최종본을 저장해주세요

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. 프로젝트 수행 계획 및 현황** | | |
| **이름** | **금주 프로젝트 수행 내용** | **차주 프로젝트 수행 계획** |
| **김서연** | **- 맞춤 상품 페이지 내 전체 상품 Figma 디자인**  **- 맞춤 상품 설문결과 페이지 Figma 디자인** | **- 자산 분석 페이지 구현**  **- 설문 결과 페이지 구현** |
| **남연재** | **- 자산 분석 페이지 디자인**  **- 마이페이지 구현** | **- 자산 설계 페이지 구현**  **- 구글 로그인 구현** |
| **문준일** | **- 자산분석/ 차트 페이지 BE 기능 구현**  **- Firebase 로그인/회원가입 및 휴대폰인증 구현** | **- 로그인 및 회원가입 토큰 관리**  **- 맞춤 상품 추천 기능 구현** |
| **안도연** | **- 맞춤 상품 추천 페이지 TOP3 View 버그 해결**  **- 자산 분석 시작 페이지 퍼블리싱**  **- 카카오 소셜로그인 기능 구현** | **- 자산 분석/설계 로딩 페이지 구현**  **- 자산 분석/설계 구현 보조** |
| **이예지** | **- 상품 추천 설문 데이터 연동**  **- 자산 설계 페이지 디자인** | **- 즐겨찾기 기능 구현**  **- 전체 디자인 마무리 및 통합** |
| **한수정** | **- 회원 가입 기능 구현**  **- 자산 설계 프롬프팅 기능 구현** | **- KB 서버 마무리**  **- 프롬프팅 API 구현** |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. 강사님 피드백** | |
| **강사님** | 1. **디자인과 실제 기능 일관성 유지** 2. **보안 취약성에 대한 철저한 관리가 필요하다.** 3. **성능 이슈 및 데이터 처리 최적화 부분에 유념해야 한다.** 4. **기능 미구현에 주의하여 기한 내에 완료할 수 있도록 한다.** |