**[ 10월 2주차 프로젝트 수행 일지 ]**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **프로젝트 주제** | 금융 공공 데이터 포탈 기반의 고객 금융 자산 분석 비교 서비스 | | |
| **프로젝트 팀명** | AllABO(올라보) | 프로젝트 팀원 | (팀장)문준일  (팀원)김서연 남연재 안도연 이예지 한수정 |

※ 프로젝트 수행 일지는 매주 금요일 17:00 전까지 최종본을 저장해주세요

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. 프로젝트 수행 계획 및 현황** | | |
| **이름** | **금주 프로젝트 수행 내용** | **차주 프로젝트 수행 계획** |
| **김서연** | **- 자산 분석 페이지 구현**  **- 설문 결과 페이지 구현** | **- 발표 PPT 제작**  **- 맞춤 상품 추천 페이지 UI 마무리** |
| **남연재** | **- 자산 설계 페이지 구현**  **- 구글 로그인 구현** | **- 발표 대본 작성**  **- 자산 분석 결과 페이지 내 그래프 UI 마무리** |
| **문준일** | **- 로그인 및 회원가입 토큰 관리**  **- 맞춤 상품 추천 기능 구현** | **- 발표 대본 작성**  **- 발표 준비** |
| **안도연** | **- 자산 분석/설계 로딩 페이지 구현**  **- 자산 분석/설계 구현 보조** | **- 백엔드와 프론트엔드 기능 연결 및 통합** |
| **이예지** | **- 즐겨찾기 기능 구현**  **- 전체 디자인 마무리 및 통합** | **- 발표 PPT 제작**  **- API 기능 명세서 관리 및 최종 확인** |
| **한수정** | **- KB 서버 마무리**  **- 프롬프팅 API 구현** | **- Docker 배포 확인 및 마무리**  **- 발표 대본 작성** |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. 강사님 피드백** | |
| **강사님** | 1. **다양한 기능을 하나로 통합하는 과정에서 각 기능들이 유기적으로 작동하는지 점검해야한다.** 2. **현재 기능이 정상적으로 작동하는지에 대한 테스트는 잘 이루어지고 있지만, 예상치 못한 입력이나 에러 발생 시 어떻게 처리할 것인지에 대한 부분도 신경써야한다.** 3. **FIrebase를 통한 인증과 로그인 기능이 잘 구현되었지만, 추가적으로 보안 요소를 강화할 수 있는 방법을 추후에 찾아보면 좋을 것 같다.** 4. **백엔드와 프론트엔드 간의 연동이 잘 이루어지고 있는지, 코드 스타일과 구조가 일관성을 유지하고 있는지 검토해볼 필요가 있다.** |